

**ЛИСЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від 30.03.2021 смт Лисянка № 8-29/VIIІ

***Про затвердження програми „Соціально-економічного розвитку Лисянської територіальної громади на 2021 рік”***

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши програму Соціально-економічного розвитку Лисянської територіальної громади на 2021рік, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму „Соціально-економічного розвитку Лисянської територіальної громади на 2021 рік” (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету і фінансів.

Селищний голова А.П. Проценко

ПОГОДЖЕНО

Рішенням селищної ради

№ 8-29/VIII від 30.03.2021 р.

**ПРОГРАМА**

**СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ**

**ЛИСЯНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

**НА 2021 РІК**

смт Лисянка

2021 рік

**ЗМІСТ**

1. Вступ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4

2. Аналітична частина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5

2.1.Загальна характеристика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5

2.2.Демографічна характеристика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_5

2.3.Транспортна інфраструктура \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_6

2.4.Житлово-комунальна інфраструктура\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_7

2.5.Економічна характеристика громади\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_7

2.6.Соціальна інфраструктура\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8

3.Результат SWOT- аналізу територіальної громади\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 9

4.Основні завдання реалізації програми соціально-економічного розвитку\_\_\_\_\_10

4.1.Соціально-економічний і культурний розвиток, планування та облік\_\_\_\_\_\_ 11

4.2.Управління комунальною власністю\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_11

4.3.Житлово-комунальне господарство, транспорт, зв’язок, інфраструктура\_\_\_ 11

4.4.Формування інформаційного середовища\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 13

4.5.Реалізація пріоритетних завдань в галузі водопостачання\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 14

4.6.Реалізація пріоритетних завдань каналізаційної мережі селища\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 14

4.7.Сфера освіти громади\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_14

4.8.Сфера культури\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 16

4.9.Сфера охорони здоров’я\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 18

4.10.Сфера фізкультури та спорту\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 19

4.11.Регулювання земельних відносин та охорона навколишнього природного

середовища\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 19

4.12.Сфера соціального захисту населення\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20

4.13.Забезпечення законності та правопорядку, охорони прав, свобод і законних

інтересів жителів громади\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_21

4.14.Система управління твердими побутовими відходами\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 21

4.15.Ліквідація стихійних звалищ твердих побутових відходів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 22

4.16.Благоустрій території громади\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 23

4.17.Підвищення екологічної культури населення\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 23

4.18.Розвиток зеленого туризму\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 23

4.19.Надання адміністративних послуг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 23

4.20.Збереження архівних фондів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 24

5.Пріоритетні заходи соціально- економічного розвитку для реалізації у 2021 році\_24

6.Перелік програм, які будуть діяти в рамках Програми соціального та

економічного розвитку Лисянської селищної громади на 2021 рік\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 28

7Перелік інфраструктурних проектів (об’єктів) Лисянської селищної громади,

що планується ввести в експлуатацію у 2021-2022 роках\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 29

8.Фінансове забезпечення реалізації програми\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 38

9.Моніторинг та оцінка результативності реалізації програми\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 38

1. **Вступ**

Програму соціально-економічного розвитку Лисянської територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма) розроблено Лисянською селищною радою з метою створення та втілення єдиної політики розвитку територіальної громади, визначено конкретні цілі та пріоритети розвитку.

Програма соціально- економічного розвитку Лисянської територіальної громади розроблена відповідно до закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України від 23.03.2000р. № 1602- ІІІ, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 23.09.2015р. №741, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регіональної політики» від 05.02.2015р. № 156- VІІІ, положень Конституції України, Державної стратегії регіонального розвитку на 2021- 2027 роки, Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021- 2027 роки, з урахуванням бюджетного законодавства, планів сіл, що об’єднались, на основі результатів аналізу проблем та першочергових потреб громадян, які проживають на території утвореної територіальної громади.

Метою програми є створення умов для динамічного і збалансованого розвитку економіки територіальної громади шляхом забезпечення соціальної та економічної єдності, підвищення рівня конкурентоспроможності, активізації економічної діяльності, що сприятиме зростанню добробуту населення та подальшим перетворенням в усіх сферах суспільного життя.

Завдання Програми – створити базову основу для розвитку громади, економічного зростання, конкурентоздатності території громади, збереження чисельності населення, зменшення відтоку населення.

Виконання Програми сприятиме перетворенню економіки територіальної громади на більш конкурентоспроможну за рахунок залучення коштів у перспективні сектори, стимулюванню розвитку підприємництва.

Фінансування заходів Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів у межах бюджетних призначень на відповідний рік, передбачених на виконання заходів Програми, та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Лисянською селищною радою за поданням селищного голови або відповідних постійних депутатських комісій.

**2. Аналітична частина**

* 1. **Загальна характеристика Лисянської територіальної громади**

У фізико-географічному відношенні Лисянська територіальна громада розташована в межах Придніпровської височини та лісостепової зони, у центрально-східній частині Черкаської області, в басейні середньої течії річки Гнилий Тікич.

Клімат території громади помірно-континентальний, з м’якою зимою та більшість посушливим, теплим літом. В цілому, такі природно-кліматичні умови можна вважати комфортними для життя та сприятливими для господарської діяльності, в першу чергу, для розвитку сільського господарства.

Лисянська територіальна громада була утворена в грудні 2017 року в рамках адміністративно-територіальної реформи 2015 року шляхом добровільного об’єднання шести населених пунктів: смт Лисянка, с.Дашуківка, с.Почапинці, с.Верещаки, с.Шестеринці, Писарівка.

У жовтні 2020 року до складу Лисянської територіальної громади згідно Перспективного плану формування територіальних громад Черкаської області приєднались ще такі населені пункти: с.Писарівка, с.Боярка, с.Будище, с.Орли, с.Дібрівка, с.Журжинці, с.Петрівська Гута, с.П.Попівка, с.Семенівка, с.Смільчинці, с.Ганжалівка, с.Хижинці, с.Чеснівка, с.Чаплинка, с.Шушківка.

Наразі Лисянська територіальна громада об’єднує 20 населених пунктів, а саме: смт Лисянка, с.Дашуківка, с.Писарівка, с.Почапинці, с.Верещаки, с.Шестеринці, с.Боярка, с.Будище, с.Орли, с.Дібрівка, с.Журжинці, с.Петрівська Гута, с.П.Попівка, с.Семенівка, с.Смільчинці, с.Ганжалівка, с.Хижинці, с.Чеснівка, с.Чаплинка, с.Шушківка.

Адміністративним центром територіальної громади є селище міського типу Лисянка, яке розташоване на відстані 117 км від обласного центру ( м. Черкаси), 35 км від районного центру (Звенигородка), 38 км – від найближчої залізничної станції (Звенигородка).

Площа територіальної громади становить 37510,0 га.

Лисянська територіальна громада має свій офіційний веб-сайт, який створений з метою оприлюднення публічної інформації про роботу селищної ради, виконавчого комітету, депутатського корпусу.

**2.2. Демографічна характеристика об’єднаної громади, ринок праці**

Станом на 01.12.2020 року чисельність постійного населення Лисянської територіальної громади становить 14 300 осіб, в т.ч:

дітей віком від 0до 6 років 406 осіб; дітей віком від 6 до 17 років 1 256 осіб.

В територіальній громаді зберігається тенденція щорічного зменшення чисельності населення в результаті стабільного перевищення рівня смертності над народжуваністю, загальним процесом старіння населення і негативним сальдо міграції.

Протягом січня-грудня 2020 року послугами Лисянської філії Черкаського обласного центру зайнятості скористались 1265 осіб, які мали статус безробітного, це на 25 осіб більше, ніж в 2019 році.

Станом на 01.12.2020 року мають статус безробітного 546 осіб, що на 112 осіб більше минулорічного періоду. Допомогу по безробіттю отримують 490 безробітних. Із загальної чисельності безробітних, які перебувають на обліку в філії – 246 жінок, 148 – молодь віком до 35 років, 355 – сільські жителі.

**2.3. Транспортна інфраструктура.**

На території громади розвинута транспортна інфраструктура (автобусні маршрути місцевого, районного, обласного сполучення, таксі).

Територією громади проходить траса міжнародного значення М-03 сполученням Київ-Харків та перетинають автодороги державного значення Р-04 (Київ-Фастів-Б.Церква-Тараща-Звенигородка) та Р-64 (Ківшовата-Шушківка-Лисянка-Моринці-Шевченкове-Тарасівка-до а/д Н-16) та Т 24-03 а/д Орадівка –Христинівка – Жашків – Корсунь Шевченківський - Мошни.

Переважна більшість доріг була побудована в 60-х - 80-х роках минулого століття. Транспортно-експлуатаційний стан переважної більшості автомобільних доріг незадовільний та не відповідає сучасним вимогам і потребує поліпшення.

У 2021 році планується капітальний та поточний ремонти доріг місцевого значення територіальної громади

Наразі для задоволення потреб жителів Лисянської громади в пасажирських перевезеннях, сформована мережа автобусних маршрутів між населеними пунктами територіальної громади. Налагоджено транспортне сполучення сіл громади з центральною садибою.

Перевезення здійснюються згідно розроблених автобусних маршрутів селами громади, укладених договорів та ліцензії на послуги пасажирських перевезень. (ПП «Задульський»).

Для забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян у 2020 році було передбачено кошти в селищному бюджеті в сумі 297,0 тис. грн., на 2021 рік передбачено 344,3 тис.грн.

На території громади також надаються приватні транспортні послуги таксі з перевезення пасажирів: «Сольва», «Люкс», «Таксі +», «Нове».

.

**2.4.Житлово- комунальна інфраструктура**

У Лисянській територіальній громаді функціонують комунальні підприємства «Водоканал» та «Благоустрій», засновником яких є Лисянська селищна рада.

Комунальне підприємство «Благоустрій» надає послуги зі збору та вивезення твердих побутових відходів.

Комунальне підприємство «Водоканал» надає послуги з водопостачання та водовідведення, асенізаційні послуги.

На території громади 1060 споживачів центральної системи водопостачання, решта жителів користуються водою із індивідуальних колодязів.

Підприємств комунальної теплоенергетики на території громади немає. Житлові будинки та квартири опалюються індивідуально.

**2.5. Економічна характериситка**

Сільське господарство є базовою галуззю економіки громади. B громаді працюють, в основному, сільськогосподарські підприємства. На її території здійснюють виробничу діяльність близько 40 агроформувань, з них: 7 господарських товариств, 27 фермерських господарства, 6 приватних підприємств та близько 50 приватних підприємців.

Територія селищної громади становить 37 510,0 га.

Станом на 01.12.2020 року середня заробітна плата по громаді складає 8538,0 грн.( 9879,0 грн.- показник середньої заробітної плати по області).

Після внесення змін до Бюджетного кодексу України, об’єднані територіальні громади, які створені за законом та перспективним планом, набувають функцій, повноважень та фінансових ресурсів на рівні міст обласного підпорядкування.

Об’єктом аналізу фінансово-бюджетної ситуації територіальної громади є місцевий бюджет та функціонування міжбюджетних відносин в умовах ринкової економіки.

Позитивними сторонами фінансово-бюджетної ситуації територіальної громади є:

- отримання 60 % податку на доходи фізичних осіб, який є основним джерелом наповнення бюджетів, а також єдиний податок, податок на майно, акцизний податок та інші податки і збори;

- наявність державних програм та отримання підтримки від держави (дотації та субвенції з державного бюджету);

- визначеність фінансових пріоритетів серед різних фінансових надходжень.

Надходження податку з доходів фізичних осіб громади за 2019 рік становить 30 749,9 тис.грн., в тому числі на 1 жителя громади 2 155,3 грн.

Індекс податкоспроможності бюджету громади становить 0,7.

Обсяг доходів селищного бюджету на 2021 рік визначено в сумі 61850,1 тис.грн.

Сума базової дотації на 2021 рік визначена в сумі 7475,6 тис.грн., обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам складає 38494,9 тис.грн.

**2.6.Соціальна інфраструктура**

У Лисянській територіальній громаді функціонують такі заклади освіти:

- комунальний опорний заклад «Лисянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія,

-дошкільний навчальний заклад», (до складу якого входять 5 філій: Журжинецька, Дашуківська, Шестеринська, Смільчинецька та Хижинська філії),

- комунальний заклад «Лисянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»;

- Почапинська гімназія;

- комунальний опорний заклад «Боярський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»,(до складу якого входять Чаплинська філія);

- Петрівсько-Попівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І ступеня»;

- заклади дошкільної освіти: ЗДО ясла-садок «Малятко», ЗДО ясла-садок «Веселка» та ЗДО ясла-садок «Ромашка»;

- Лисянський Будинок дитячої та юнацької творчості;музична школа, краєзнавчий музей, районна бібліотека, сільські бібліотеки, районний будинок культури та сільські заклади культури.

- КНП «Лисянська територіальна лікарня», КНП «Лисянський центр первинної медико-санітарної допомоги» та підпорядковані йому Почапинська та Боярська амбулаторія та ФАПи.

У складі Лисянсянської ТГ з січня 2021 року проводить свою діяльність комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» (ІРЦ) Лисянської селищної ради Черкаської області, який прийшов на заміну психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК). Основним завданням Центру є проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з метою визначення особливих освітніх потреб дитини; надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу. Актуальним залишається завдання Центру щодо налагодження співпраці та узгодження спільних дій з усіма учасниками освітнього простору, представниками влади та іншими установами і організаціями, яким подальша діяльність буде взаємовигідна і корисна. Наразі Центром проведено оцінку психофізичного розвитку 65 дітей та видано батькам (законним представникам дітей) висновки - 64 висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку їхніх дітей. На обліку в ІРЦ перебуває 48 дітей з ООП.

У 2020/2021 навчальному році 4 школи Лисянської ТГ мають 7 інклюзивних класи. Лисянський ІРЦ обслуговує Лисянську ТГ, дітей, які проживають на її території. Продовжується робота щодо налагодження взаємовигідних стосунків з Бужанською ТГ та продовження співпраці з Виноградською ТГ.

У січні 2021 року створено комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Лисянської селищної ради» при якому діють:

відділення надання соціальних послуг (на обслуговуванні 501 особа);

відділення комплексної соціальної реабілітації осіб з інвалідністю (24 особи);

відділення соціальної допомоги вдома (295 осіб);

відділення стаціонарного догляду для постійного проживання в с.Хижинці (13 осіб);

відділення стаціонарного догляду для постійного проживання в с.Боярка (10 осіб).

Задовільно здійснюється торгівельне забезпечення мешканців селища.

Мережа торговельного та побутового обслуговування у 2020 році характеризується наявністю даних об’єктів на території громади в достатній кількості, серед яких є магазини продовольчі та змішані, магазини непродовольчі, магазин книжковий, аптеки, павільйони, кіоски, АЗС.

Достатня кількість об’єктів громадського харчування, об’єктів побуту:перукарні, станції по ремонту транспортних засобів, майстерня по ремонту та пошиттю одягу, майстерні по ремонту взуття, майстерні оброблення деревини, фото та відео послуги, майстерні по ремонту побутової техніки, ритуальні послуги, ремонт ювелірних виробів, лазні.

**3. Результат SWOT - аналізу Лисянської громади**

Проаналізувавши статистичну інформацію громади можна визначити сильні та слабкі сторони, можливості та загрози для громади, провести SWOT аналіз за визначеними пріоритетними напрямками розвитку та є підставою для визначення стратегічних та операційних цілей, які повинні допомогти громаді максимально скористатись існуючими перевагами та мінімізувати ризики.

**Таблиця 1. Результати SWOT-аналізу Лисянської громади**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПЕРЕВАГА** | **ШАНС** |
| 1. Землі, ліс, вигідне транспортне сполучення, інфраструктура 2. Можливість створення переробки сільгосппродукції 3. Поклади природних копалин: піску, глини 4. Якість освіти, достатня матеріальна база навчальних закладів 5. Наявність земель для розвитку сільського господарства 6. Наявність інвестиційно привабливих ділянок для розвитку бізнесу 7. Можливість створення робочих місць 8. Готовність бізнесу до збереження або розширення своєї діяльності в громаді 9. Чиста екологія 10. Розвиток високошвидкісного інтернету 11. Наявність приміщень для ведення бізнесу 12. Наявність сільськогосподарських підприємств 13. Багата історико-культурна спадщина | 1. Розвиток альтернативних джерел енергетики (сонячні електростанції) 2. Державна та міжнародна грантова підтримка розвитку громад 3. Хороша історична база для розвитку туризму 4. Умови для ведення особистого селянського господарства 5. Наявні можливості для створення та розвитку бізнесу 6. Спільні проекти з іншими територіальними громадами в рамках співробітництва громад 7. Наявність в Європі органів місцевого самоврядування та громадських організацій, які готові до партнерства з українськими громадами 8. Зростання попиту на сільський та культурний туризм 9. Доступ до ринку інших країн 10. Передача земель державної власності за межами населених пунктів у комунальну власність громади |
| **СЛАБКІСТЬ** | **ЗАГРОЗА** |
| 1. Відсутність робочих місць в селах 2. Відтік трудових ресурсів 3. Низький рівень інвестицій 4. Демографічна криза 5. Діяльність громадських організацій відсутня 6. Значна кількість населення старшого працездатного віку 7. Підтримка бізнесу (тренінги, навчання) 8. Зношення інженерних мереж 9. Незадовільний стан доріг в громаді (потребують ремонту) 10. Міграція людей працездатного віку 11. Низький рівень екологічної культури жителів громади | 1. Закриття поштових відділень 2. Від’ємний приріст населення 3. Скорочення робочих місць 4. Низька якість доріг 5. Відтік кваліфікованих кадрів з країни, міграція населення за кордон 6. Відтік за межі громади молодих спеціалістів 7. Низький рівень екологічної культури жителів громади |

Аналізуючи наявний економічний та соціальний потенціал Лисянської громади, аналізу сильних та слабких сторін, а також загроз та можливостей громади на перспективу, слід розглядати місію та бачення розвитку селищної громади та основні цілі її розвитку.

**Місія громади**: Лисянська селищна територіальна громада – це екологічно чиста перлина України, розташована в екологічно чистій місцині природи, з земельними ресурсами, глибоким історичним корінням, де живуть та працюють щирі та відповідальні люди, які прагнуть підвищити рівень свого життя та будувати майбутнє.

**Бачення** майбутнього громади у 2027 році: Лисянська селищна громада – конкурентоспроможна, фінансово незалежна громада з розвинутою інфраструктурою, інвестиційними можливостями, що ефективно використовує природні ресурси для розвитку фермерства та агропромислового комплексу.

Лисянська селищна територіальна громада - комфортна та безпечна для проживання громадян територія, тихий спокійний регіон з розвинутою енергозберігаючою інфраструктурою, гарним житлом, дорогами та транспортним сполученням, з місцями для відпочинку, занять фізкультурою та спортом. Це ініціативна, активна громада, яка забезпечує власний розвиток та місцеве самоврядування, це сучасні дошкільні заклади і школи з використанням інноваційних освітніх технологій, що сприяють культурному розвитку особистості, служать людям духовним центром.

**4.Основні завдання реалізації програми соціально-економічного розвитку**

Основним завданням реалізації програми соціально-економічного розвитку Лисянської громади є формування заможної громади з комфортними та безпечними умовами проживання.

**4.1. У сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку.**

1. Підготовка місцевих програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання, подання раді звітів про хід і результати цих програм.

**4.2. У сфері щодо управління комунальною власністю** :

1. Управління у межах визначеного радою майном, що належить до комунальної власності селищної територіальної громади.

2. Провести експертну оцінку приміщень об’єктів комунальної власності селища відповідно до «Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади».

**4.3.У галузі житлово-комунального господарства, торговельного обслуговування, громадського харчування , транспорту, зв’язку**, **інфраструктури:**

1.Управління житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку , що перебувають у комунальній власності територіальної громади, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населення.

2. Відшкодування (надання трансфертів) комунальному підприємству «Водо-канал» витрат отриманих в зв’язку з невідповідністю тарифів розміру економічно обґрунтованих затрат на виробництво послуг(на заробітну плату з нарахуванням, придбання ПММ, предметів, інвентаря, обладнання, енергоносіїв ,сплата податків і зборів (в т. числі єдиного соціального внеску) та ін.

3.Будівництво лінії вуличного освітлення на всій території територіальної громади.

4.Облаштування тротуару по вул. Небесної Сотні(Котовського) та вул. Бужанська (від заїзду до ДДУ «Веселка» до будівлі Лисянського Лісгоспу), вул. Гетьманський Шлях(Леніна) в районі ставка, вул. Гетьманський Шлях(Леніна) від районного будинку культури до вул. Олексія Зінченка в смт Лисянка.

5.Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Тракторна, Громова(1 Травня) в смт Лисянка.

6.Поточний ремонт на вулицях смт Лисянка: провул. Шевченка, вул. Максима Кривоноса (Пархоменка), академіка Івана Слєщинського (Ватутіна), Гоголя, Котляревського, Лисянська(Чапаєва), Хіміча, Гетьманський шлях, Бужанська, Вільного козацтва(Червоноармійська), Джерельна, Лісова, Київська в районі будинку № 5, Олега Коваля( від автостанції до кладовища) Ударна, Олега Стукала, 400 річчя Лисянки, Вокзальна, провулок Олексія Зінченка.

7. Реконструкція та ремонт ліній освітлення на всій території громади.

8. Розчистка русла річки Гнилий Тікич.

9. Реконструкція площі Миру.

10.Надання трансфертів КП «Благоустрій» (заробітна плата з нарахуванням, придбання ПММ, предметів, інвентаря, обладнання, енергоносіїв, сплата податків і зборів в т. числі єдиного соціального внеску та ін.) для реалізації комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території населених пунктів територіальної громади та покращення їх естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців.

11.Виготовлення проектно-кошторисної документації для реалізації інфраструктурних проектів на території громади.

12.Ремонт центральної вулиці 50- річчя Перемоги (0,5 км) в **с. Боярка.**

13.Ремонт вулиці Медвинська протяжністю 0,7 км в с. **Писарівка.**

14. Облаштування твердого щебеневого покриття у провулках Механізатора та Дружби протяжністю 200 метрів в **с. Писарівка.**

15.Поточний ремонт вул. І.Франка (0,6км), вул. Харитонова (1,0км), вул. Шевченка (0,8км), вул. Л.Левченка (1,2км), вул. Л.Українки (2,0км) в с. **Журжинці** та вул..Грушева (0,9км) в с. **П.Гута**.

16.Облаштування твердого щебеневого покриття вул.. Шевченка (1,5км) в с. **Дібрівка.**

17.Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна (протяжність 1км) в с. **Дібрівка.**

18.Демонтаж аварійного приміщення колишнього сільського клубу в с. **Дібрівка.**

**19.** Ямковий ремонт асфальтного покриття вул.Б.Хмельницького при в’їзді в село **Почапинці** та у с**. Верещаки** по вул. Л.Українки**.**

20.Провести підсипку вулиць в с. **Почапинці**: вул. Базарної, вул. Бутівська до кладовища, вул. І.Богуна, вул.. Маньківська та в с. **Верещаки** вул.Л.Українки, вул. Центральна.

21.Встановлення вуличного освітлення по вул. Базарна, вул. Козацька, вул. Молодіжна, вул. Н.Левицького, вул. Корсунська, провулок Дружби, та біля сільського будинку культури в с. **Почапинці.**

22.Поточний ремонт вул. Слави (800м), вул. Тропотяги (250м), вул. Набережна (300м) та та облаштування твердого покриття по вул.Лошицьких в с.**Семенівка.**

23.Поточний ремонт вуличного освітлення в с. **Семенівка** та встановлення додаткових точок освітлення.

24. Поточний ремонт вул. Вишнева (1800м), вул. Садова (700м) в с. **Ганжалівка**.

25. Поточний ремонт вул. Медова (600м), вул. Шевченка (1500м), вул. Садова (2000м) в с. **Смільчинці**.

26. Поточний ремонт вуличного освітлення та встановлення додаткових точок по вулицях в с.**Смільчинці.**

27. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Смоленська (700м) в

с. **Орли**.

28. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Миру (900м) в с.**Будище**.

29.Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Новоселиця (400м), вул. Заріччя (300м) в с. **Шестеринці**.

30.Будівництво вуличного освітлення включаючи лічильник обліку освітлення (підстанція ТП-329) по вул. Заріччя (протяжність 1500м). в с.**Шестеринці**.

31.Введення в експлуатацію водонапірної свердловини в с. **Хижинці**.

32.Поточний ремонт вул. Миру в с. **Хижинці** ( ямковий ремонт асфальту та щебеневого покриття,- протяжність 2000м).

33.Поточний ремонт (щебеневе покриття) вул. Тищикав с.**Чеснівка** (800м).

34.Поточний ремонт (щебеневе покриття) вул. Молодіжна в с. **Хижинці** (600м).

35.Поточний ремонт доріг (підсипання асфальтовим фрезом, піщано- щебеневими сумішами, ямковий ремонт асфальтової дороги) в с.**Дашуківка**.

36.Введення ранкового рейсу до смт Лисянка із с. **Дашуківка** (в перспективі з подальшим введенням щоденного триразового рейсу).

37.Будівництво транзитної дороги **Дашуківка-Семенівка** або **Дашуківка-Кам’яний Брід**.

38.Поступове переведення вуличного освітлення на сонячні панелі в населених пунктах громади.

39.Капітальний та поточний ремонт вулиць та доріг в населених пунктах Лисянської територіальної громади.

**4.4. Формування інформаційного середовища:**

1. Реалізація державної політики у сфері забезпечення інформаційних потреб населення;

2. Задоволення конституційних прав місцевого населення на інформацію, забезпечення свободи слова в засобах масової інформації, сприяння розвитку громадянського суспільства шляхом підтримки ЗМІ;

3. Всебічне висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, оприлюднення рішень органів місцевого самоврядування на шпальтах газети «Понад Тікичем», поширення інформації про діяльність депутатів органів місцевого самоврядування; створення умов для організації висвітлення політичного, господарського, культурного, економічного, релігійного, соціального життя району;

4.Постійне інформування якісною, оперативною та об’єктивною інформацією жителів громади через друковане видання газети «Понад Тікичем» про діяльність селищної ради, галузей освіти, культури, медицини, комунальних підприємств, що діють на території громади.

5. Фінансування газети «Понад Тікичем» здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених на 2021 рік, в обсязі 60,0 тис.грн.

**4.5**. **Реалізація пріоритетних завдань в галузі** **водопостачання :**

1.Забезпечення населення якісною питною водою

2.Реконструкція мереж водопостачання смт Лисянка, Лисянського району, Черкаської області.

3.Система водопостачання смт Лисянка- реконструкція,

4.Заміна башні Рожновського (територія лікарні смт Лисянка)

5. При наявності фінансування провести роботи по підготовці та будівництву нових артезіанських свердловин смт Лисянка.

6.Виготовлення технічної документації та буріння водозабірної свердловини в с.**Журжинці,** та забезпечення централізованим водопостачанням сіл **Журжинці та П.Гута**.

7.Підведення води від скважини до приміщення сільської ради в с. **Чаплинка**.

8.Передача на баланс КП « Водо-канал» сільського водогону в с. **Дашуківка**.

9.Закінчення будівництва та введення в експлуатацію резервної лінії електропередач для насосної станції КП «Водо-канал» та жителів вулиці Залізнична в с. **Дашуківка**.

**4.6.Реалізація пріоритетних завдань по реконструкції каналізаційної мережі селища:**

1.Реконструкція очисних споруд смт Лисянка

2.Реконструкція КНС №1, №2 (лікарня)

3.Гідродинамічне очищення самоплинного колектора.

4.Придбання техніки та обладнання для КП «Водоканал»: асенізаційний автомобіль - 1, екскаватор -1,насоси – 10 шт.

5.Будівництво лінії електропостачання від ТП 10/0,4 кВ до насосної станції КП «Водоканал»

6.Будівництво резервного електрозабезпечення

**4.7**. **Сфера освіти громади** :

1.Національно-патріотичне виховання учнівської молоді, забезпечення соціального захисту учнів;

2.Створення належних умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до навчальних закладів;

3.Забезпечення виконання державних соціальних нормативів у сфері забезпечення навчальними закладами;

4.Підвищення ефективності фінансування освіти, збільшення бюджетних асигнувань на освіту та залучення позабюджетних коштів та спрямування їх на розвиток освітньої галузі;

5.Підвищення самостійності навчальних закладів у розпорядженні фінансовими ресурсами;

6.Стовідсоткове охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою;

7.Максимальне охоплення дітей позакласними, позашкільними заходами, гуртковою роботою;

8.Створення умов для розвитку обдарованої молоді;

9.Організоване проведення оздоровчо-відпочинкової кампанії;

10.Впровадження енергозберігаючих технологій;

11.Оснащення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання;

12.Комп’ютеризація навчальних закладів та підключення їх до мережі Інтернет, придбання комп’ютерної техніки;

13.Організація у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місця навчання, роботи і додому учнів та педагогічних працівників;

14.Удосконалення форм, методів організації виховної роботи з учнівською молоддю, забезпечення соціального захисту учнів;

15.Підтримка проведення профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю, направлену на свідомий вибір майбутніх професій та спеціальностей, затребуваних на ринку праці;

16.Організація і проведення шкільних та І етапу та участь у ІІ етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”);

17.Продовження процесу впровадження інклюзивної освіти;

18.Забезпечення відповідно до вимог чинного законодавства безкоштовним харчування дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, учнів 1 – 11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей, батьки (вітчим) яких перебувають в зоні АТО, демобілізовані , мобілізовані до військових частин, дітей , батьки яких були поранені під час участі в АТО та знаходяться на лікуванні, дітей учасників бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дітей переміщених з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО;

19.Забезпечення в повному обсязі асигнувань на оплату праці з нарахуваннями не педагогічним працівникам освіти, дошкільних груп, оплату енергоносіїв, інших робіт і послуг та зміцнення матеріально-технічної бази у тому числі за рахунок місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством;

20.Проведення поточних, капітальних ремонтів основних засобів, будівель (приміщень навчальних корпусів, котелень, котельного обладнання та інших споруд) закладів загальної середньої освіти, погашення заборгованості по виконанню ремонтних робіт у тому числі за рахунок місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством;

21.Забезпечення новорічних подарунків до Дня святого Миколая та новорічних свят для учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти і дошкільних груп закладів загальної середньої освіти Лисянської селищної ради.

22.Впровадження енергозберігаючих заходів - комунальний опорний заклад «Лисянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія, комунальний заклад «Лисянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

23.Капітальний ремонт харчоблоку комунальний заклад «Лисянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2».

24.Проведення капітального ремонту приміщення їдальні КЗ «Лисянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – гімназія-ДНЗ».

25.Заміна віконних блоків по коридорах Журжинецького НВК та ремонт теплотраси.

26.Забезпечення дітей дошкільного віку можливістю відвідування дитячої установи в с.**Дашуківка**.

27.Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі закладу дошкільної освіти «Веселка».

28.Посилення матеріально-технічної бази (передбачення фінансування) на утримання комунальної установи «Інклюзивно-ресурсного центру».Придбання в ІРЦ додаткового планшета для роботи, діагностичного інструментарію (сучасна WISC-IV), пісочниці з підсвіткою для пісочної терапії, комп’ютерних програм для корекційної роботи, логопедичних інструментів для постановки звуків; моделі звукові та інтерактивні; дзеркала з підсвіткою; магнітної дошки, додаткового спортивного обладнання та інвентаря, облаштування кабінетів для роботи (директора, учителя-дефектолога, конференц-зал, ресурсна кімната), закріплення площі за ІРЦ в приміщенні та проведення ремонтних робіт. Завершення навчання для психологів та отримання сертифікатів для роботи за методиками, рекомендованими МОНУ, введення посади бухгалтера ІРЦ.

**4.8**. **Сфера культури :**

1.Збереження та раціональне використання пам’яток історично - культурної спадщини на території територіальної громади;

2.Збереження і розвитку самодіяльної художньої творчості;

3.Проведення культурно-мистецьких заходів на території територіальної громади, а саме:

- новорічних та різдвяних свят (концерти, театралізовані свята, дитячі ранки тощо);

- заходи з увічнення пам’яті захисників України;

- вшанування пам’яті загиблих учасників антитерористичної операції (АТО) та операції об’єднаних сил (ООС), відвідування місць поховань, меморіальних дошок, пам’ятних знаків, відвідування сімей загиблих учасників АТО та ООС, встановлення пам’ятних знаків на честь вшанування пам’яті захисників України;

- заходи з нагоди вітання ювілярів, довгожителів, мешканців Лисянської територіальної громади віком 90, 95, 100, 101, 102 і т.д.;

-заходи з нагоди літературно-мистецьких вечорів приурочених Шевченківським дням;

- заходи з нагоди Дня Соборності України;

- заходи з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту;

- заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

- заходи з нагоди днів визволення населених пунктів територіальної громади від німецько-фашистських загарбників;

- заходи з нагоди Дня вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні;

- заходи з нагоди Міжнародного жіночого дня;

- заходи з нагоди Дня добровольця;

- заходи з нагоди Дня працівника житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення;

- заходи з нагоди Дня Чорнобильської трагедії;

- заходи з нагоди Дня прикордонника;

- заходи з нагоди Дня пам’яті та примирення;

- заходи з нагоди Дня матері;

- заходи з нагоди Дня вишиванки;

- заходи з нагоди Дня сім’ї;

- заходи з нагоди Дня Європи;

- заходи з нагоди Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

- заходи до Міжнародного дня захисту дітей;

- заходи з нагоди проведення випускних вечорів в школах територіальної громади;

- заходи з нагоди Дня Конституції України;

- заходи з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні;

- заходи з нагоди Дня молоді;

- заходи з нагоди Дня родини;

- театралізоване свято Івана Купала;

- заходи з нагоди Дня державного прапора та Незалежності України;

- заходи з нагоди святкування дня селища;

- заходи з нагоди Дня знань;

- заходи з нагоди Дня підприємця;

- заходи з нагоди фізичної культури і спорту;

- заходи з нагоди Дня рятівника;

- заходи з нагоди Дня працівників лісу;

- заходи з нагоди Дня вихователів та працівників дошкільних навчальних - закладів;

- заходи з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек;

- заходи з нагоди Міжнародного Дня людей похилого віку та Дня ветерана;

- заходи з нагоди Дня працівників освіти;

- заходи з нагоди Дня захисника України та Дня Українського козацтва;

- заходи з нагоди визволення України від фашистських загарбників;

- заходи з нагоди працівників соціальної сфери;

- заходи з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва;

- заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи;

- заходи з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів;

- заходи з нагоди Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями;

- заходи з нагоди Дня Збройних сил України;

- заходи з нагоди Дня волонтера;

- заходи з нагоди Дня місцевого самоврядування;

- заходи з нагоди вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

- заходи з нагоди Святого Миколая та відкриття головної ялинки територіальної громади;

4.Організація та проведення різноманітних конкурсів, фестивалів з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді;

5.Активна участь різноманітних міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах, фестивалях та інших культурних заходах.

**4.9.** **Сфера охорони здоров’я:**

1. Відшкодування вартості - витрати на комунальні послуги та енергоносії (теплопостачання, водопостачання, оплата електроенергії, оплата природного газу, оплата інших енергоносіїв КЗ «Лисянська територіальна лікарня»;

2. Відшкодування витрат за комунальні послуги та енергоносії (теплопостачання, водопостачання, оплата електроенергії, оплата природного газу, оплата інших енергоносіїв (дрова) КНП «Лисянський ЦПМСД» - 350,0 тис. грн. ;

3.Забезпечення пільгових категорій населення та пацієнтів Лисянської територіальної лікарні, в т.ч. учасників АТО, учасників бойових дій, хворих з окремими захворюваннями, лікуванням в стаціонарних та амбулаторних умовах;

4.Зміцнення матеріально-технічного забезпечення закладів медицини;

5.Забезпечення медикаментами на амбулаторне лікування (пільгові рецепти) інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників АТО, онкохворих, оперованих на серці, хворих на бронхіальну астму, паліативна допомога – 140,0 тис.грн.

6. Надання адресної допомоги хворим, що перебувають на хронічному гемодіалізі (50,0 тис. грн.).

7. Капітальний ремонт Почапинської АЗПСМ «Почапинська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини КНП «Лисянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Лисянської районної ради по вулиці Шкільна,49 с.Почапинці,Лисянського району- капітальний ремонт», 2000,0 тис.грн.

8. Заміна віконних блоків в Лисянській АЗПСМ КНП «Лисянський ЦПМСД»- 100,0 тис.грн.

9. Придбання медичного обладнання згідно табеля матеріально-технічного оснащення для АЗПСМ та фельдшерських пунктів КНП «Лисянський ЦПМСД»- 200,0 тис.грн.

10. Підключення до Інтернет мережі, медичної інформаційної системи та придбання комп’ютерної техніки в Почапинську АЗПСМ та забезпечення нових робочих місць Лисянської АЗПСМ- 80,0 тис.грн.

**4.10. Сфера фізкультури та спорту:**

1.Створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем навчання учнів та молоді по місцю праці та проживання;

2.Забезпечення матеріально-технічної бази, придбання спортивного інвентарю Центральний стадіон, смт Лисянка;

3.Проведення спортивних змагань та спортивно-масових заходів;

4.Забезпечення участі у обласних, районних спартакіадах, інших масових фізкультурно-спортивних заходів серед здобувачів освіти;

5.Дотримання у сфері фізичної культури і спорту принципів національно-патріотичного виховання, популяризації олімпійських цінностей, традицій духовно-культурної самобутності українського народу, української мови, героїки боротьби за державну незалежність і територіальну цілісність України;

6.Поступове оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти;

7.Популяризація здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров'я мешканців Лисянської територіальної громади, у тому числі за рахунок широкого впровадження соціальної реклами різних аспектів здорового способу.

8.Встановлення спортивного майданчика зі штучним покриттям на території Боярського НВК.

**4.11.Регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища** **на території громади:**

1.Проведення робіт з інвентаризації земель;

2.Розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень;

3.Розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів громади;

4.Здійснення заходів з охорони земель (консервація та рекультивація земель);

5.Розроблення проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон;

6.Виготовлення схем землеустрою і техніко-економічного обгрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень;

7.Формування бази даних державного земельного кадастру;

8.Проведення робіт з грошової оцінки та ринку земель.

9.Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з громадянами щодо необхідності оформлення прав на земельні ділянки, які перебувають у їх користуванні без відповідних документів.

10.Підготовка і внесення на розгляд ради пропозиції щодо розмірів орендної плати, а також надання під забудову або розміщення об’єктів та для інших потреб земель, що перебувають у власності громади .

11.Підготовка і подання на затвердження ради проектів, робіт по ремонту споруд та об’єктів комунального господарства, які впливають на екологічний стан навколишнього середовища, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля.

12.Виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки комунальної власності загального користування – кладовища.

13.Реконструкція та відновлення зелених насаджень селища.

14.Продовження робіт по відтворенню (очищенню) водних об’єктів, річки Гнилий Тікич.

**4.12. Сфера соціального захисту населення :**

1.Удосконалення системи надання адресної допомоги найбільш вразливим верствам населення громади:

- особам з інвалідністю;

- пенсіонерам;

-малозабезпеченим громадянам;

- хворим, які потребують тривалого лікування;

- воїнам-інтернаціоналістам;

- ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС;

- інвалідам Великої Вітчизняної війни; ветеранам;

- на поховання непрацюючим громадянам;

- батькам учасників АТО, які загинули при виконанні службових обов'язків;

-щомісячна допомога сім’ям загиблих в АТО (в розмірі 500 грн. кожній родині)

2. Здійснення заходів з відзначення:

- міжнародного дня інвалідів;

- Дня Перемоги;

- Міжнародного дня захисту дітей;

- Дня людей похилого віку;

- Дня матері, Дня сім’ї.

3.Здійснення безкоштовного перевезення пільгових категорій громадян жителів сіл громади до центру громади і в зворотному напрямку.

4.Фінансування для забезпечення своєчасного виявлення, надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, що перебувають в складних життєвих обставинах, внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та їх сімей, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, дітей з обмеженими можливостями, та сім’ї які потребують соціальної підтримки з боку держави.

5.Надання центром соціальних послуг наступних соціальних послуг: догляд вдома, денний догляд, догляд стаціонарний, підтримане проживання, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та реінтеграція, надання притулку, екстрене (кризове) втручання, консультування, соціальний супровід, натуральна допомога, фізичний супровід осіб з інвалідністю, догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних, інформування інші послуги.

6.Фінансування «Інклюзивно-ресурсного центру» громади.

7.Фінансування комунальної установи «Центр надання соціальних послуг».

8.Підвезення особи яка потребує регулярного систематичного підвезення (після оперативний стан) для отримання послуг з гемодіалізу (невчасне підвезення створює загрозу для життя).

**4.13**. **Забезпечення законності та правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів жителів громади:**

1.Проведення систематичного аналізу стану забезпечення прав і законних інтересів громадян, зміцнення охорони громадського порядку в громаді. За результатами аналізу та з урахуванням факторів негативного впливу, причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень та злочинів, вживати заходи по їх усуненню.

2.Встановлення відеокамер для охорони громадського порядку в населених пунктах громади.

**4.14.** **Система управління твердими побутовими відходами ( ТПВ):**

1. Розроблення схеми санітарної очистки населених пунктів територіальної громади, у т.ч. визначення зон збору ТПВ (за наявності згоди мешканців громади);

2. Удосконалення експлуатації діючого полігону (звалища ТПВ):

-підгортання сміття розпорошеного в межах сміттєзвалища смт Лисянка на прилеглій території;

-обвалування та часткове захоронення твердих побутових відходів з пересипанням грунтом;

-встановлення огорожі та шлагбаума із контрольно-дезінфікуючим пропускним пунктом;

-встановлення відео спостереження на пропускному пункті на під’їзній дорозі до сміттєзвалища;

-заключення договору із пожежною службою для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (пожеж);

-ремонт під’їздної дороги до сміттєзвалища в смт Лисянка.

3.Забезпечення екологічно-безпечного збирання та видалення побутових відходів:

-придбання навісного навантажувача на трактор;

-придбання пресу для макулатури, плівки, ПЕТ пляшки і пластику.

4. Удосконалення нормативно-методичного, організаційного, інформаційного забезпечення сфери поводження з ТПВ;

5. Оновлення та підтримка матеріально-технічної бази комунального підприємства «Благоустрій» задіяного у сфері поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ).

**6**. Вирішення питання щодо збирання та транспортування твердих побутових відходів (ТПВ) в с.**Семенівка**.

**7.** Вирішення питання щодо збирання та транспортування твердих побутових відходів (ТПВ) в с.**Смільчинці**.

8.Налагодження системи стабільного вивезення ТПВ та оплати даних послуг в с. **Дашуківка**.

**4.15**. **Ліквідація стихійних звалищ твердих побутових відходів:**

1. Запобігання зростання рівня забрудненості та стабілізація екологічної ситуації на всій території громади:

-здійснення інвентаризації несанкціонованих місць видалення відходів, створивши мапу з найбільшим накопиченням сміття;

-встановлення відео спостереження на території громади, у місцях загального користування, та у місцях найбільшого незаконного викиду сміття(несанкціоновані сміттєзвалища);

-ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ відповідно до графіку та фінансування заходів;

-здійснення постійного контролю за дотриманням законів та норм про благоустрій населених пунктів та посилення відповідальності за порушення екологічно-санітарних норм;

- придбання та встановлення смітників, контейнерів для сміття та сітчастих контейнерів для пластику.

2. Розробка системи заохочень та покарань, пов’язаних з забрудненням території громади;

3. Формування інформаційного поля з заохочення населення до боротьби зі стихійними сміттєзвалищами.

**4.16. Благоустрій території громади**:

1.Покращення благоустрою території та покращення роботи об’єктів комунальної власності:

-проведення реконструкції вуличного освітлення в населених пунктах громади;

-придбання енергозберігаючих ламп, ліхтарів та інших матеріалів для вуличного освітлення;

-відновлення освітлення, ремонт огорожі та ігрових елементів на дитячому майданчику в смт Лисянка та встановлення відео спостереження для безпеки;

-придбання та встановлення паркових лавок.

2**.** Забезпечення екологічного та естетичного утримання зелених насаджень на території громади:

-закупівля та висадження квітів, саджанців дерев та кущів;

-виконання робіт по ліквідації карантинних рослин.

3. Вирізка аварійних дерев вздовж під’їздної дороги від с. **Будище** до с. **Шестеринці**.

**4.17**. П**ідвищення екологічної культури населення:**

1. Організація просвітницької роботи в громаді задля підвищення екологічної культури населення;

2. Формування нової системи ціннісних орієнтирів та моделей поведінки підростаючого покоління та суспільства загалом;

3. Залучення громадськості до прийняття рішень з питань охорони навколишнього природного середовища;

4. Підвищення рівня відповідальності та екологічної культури населення.

5. Популяризація дій з екологічного захисту навколишнього середовища через ЗМІ та Інтернет, тощо.

**4.18. Розвиток зеленого туризму:**

1. Розвиток зеленого туризму в рамках природних ресурсів громади: **Змієві вали**- с. **Журжинці**

**4.19. Надання адміністративних послуг :**

1.Надання якісних адміністративних послуг жителям громади відповідно до чинного законодавства відділом надання адміністративних послуг.

**4.20. Збереження архівних фондів**

1. Проведення поточного ремонту в Архіві постійного зберігання документів Національного фонду України за адресою: смт Лисянка, вул. Незалежності,29.

Таблиця 2

**5. Пріоритетні заходи соціально- економічного розвитку,**

**реалізацію яких заплановано у 2021 році**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Пріритетні напрямки** | | **Обсяги фінансування**  **(тис. грн.)** | | | | |
| **Всього** | **Державний/обласний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші дже**  **рела** |
| **1. Культура** | | | | | | |
| **1** | Капітальний ремонт системи опалення будинку культури за адресою: вул.Гетьманський Шлях, 1, смт Лисянка, Лиснський район,Черкаська область | | 1200,00 | 1000,00 | 200,00 |  |
| **2. Охорона здоров’я** | | | | | | |
| **1.** | Капітальний ремонт Почапинської АЗПСМ «Почапинська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини КНП «Лисянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Лисянської районної ради по вулиці Шкільна,49 с.Почапинці,Лисянського району- капітальний ремонт» | | 2000,0 | 1800,0 | 200,00 | **-** |
| **2.** | Заміна віконних блоків в Лисянській АЗПСМ КНП «Лисянський ЦПМСД» | | 100,0 |  | 100,0 |  |
| **3.** | Придбання медичного обладнання згідно табеля матеріально-технічного оснащення в АЗПСМ та ФП КНП «Лисянської ЦПМСД» | | 200,0 |  | 200,0 |  |
| **4.** | Підключення до Інтернет мережі, медичної інформаційної системи та придбання комп’ютерної техніки в Почапинську АЗПСМ та забезпечення нових робочих місць Лисянської АЗПСМ | | 80,0 |  | 80,0 |  |
| **5.** | Забезпечення медикаментами на амбулаторне лікування (пільгові рецепти) інвалідів війни, учасники бойових дій, учасників АТО, онкохворих, оперованих на серці, хворих на бронхіальну астму, паліативна допомога | | 140,0 |  | 140,0 |  |
| **6** | Відшкодування витрат за комунальні послуги та енергоносії (теплопостачання, водопостачання, оплата електроенергії, оплата природного газу, оплата інших енергоносіїв (дрова) КНП « Лисянський ЦПМСД» | | 350,0 |  | 350,0 |  |
| **7** | Надання адресної допомоги хворим, що перебувають на хронічному гемодіалізі | | 50,0 |  | 50,0 |  |
| **8** | Відшкодування вартості - витрати на комунальні послуги та енергоносії (теплопостачання, водопостачання, оплата електроенергії, оплата природного газу, оплата інших енергоносіїв КЗ «Лисянська територіальна лікарня» | | 2200,0 |  | 2200,0 |  |
| **9** | Відшкодування вартості препаратів інсуліну | | 150,0 |  | 150,0 |  |
| **10** | Лікування рідкісних та органних захворювань | | 150,0 |  | 150,0 |  |
| **11** | Покриття дефіциту по заробітній платі медичним працівникам | | 1000,0 |  | 1000,0 |  |
| **12** | Забезпечення продуктами харчування хворих, що перебувають на стаціонарному лікуванні в КЗ « Лисянська територіальна лікарня» | | 250,0 |  | 250,0 |  |
| **13** | Відшкодування витрат на відрядження для безперервного профільного розвитку лікарів та медичних сестер | | 50,0 |  | 50,0 |  |
| **14** | Капітальний ремонт та обслуговування ліфтів в Лисянській територіальній лікарні | | 100,0 |  | 100,0 |  |
| **15** | Забезпечення зв’язком та Інтернетом КЗ «Лисянська територіальна лікарня» | | 85,0 |  | 85,0 |  |
| **16** | Проведення поточних ремонтів приміщення КЗ «Лисянської територіальної лікарні» | | 100,0 |  | 100,0 |  |
| **17** | Проведення капітальних ремонтів приміщення КЗ «Лисянська територіальна лікарня» | | 100,0 |  | 100,0 |  |
| **3.Освіта** | | | | | | |
| **1.** | Капітальний ремонт покрівлі будівлі літ. «Б» комунального опорного закладу НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 гімназія дошкільний навчальний заклад Лисянської селищної ради Черкаської області по вул.. Гетьманський Шлях, 13, смт Лисянка Черкаської області | | 1467,324 | 1320,624 | 146,70 |  |
| **2.** | Проведення капітального ремонту приміщення їдальні КЗ «Лисянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2». | | 721,5 | 649,3 | 72,2 |  |
| **3.** | Придбання шкільного автобуса (2 шт.) | | 4000,0 | 3600,00 | 400,0 |  |
| **4.Водопровідно – каналізаційне господарство** | | | | | | |
| **1.** | Система водопостачання смт Лисянка- реконструкція | | 1075,8 | 968,22 | 107,58 |  |
| **2.** | Реконструкція мереж водопостачання смт Лисянка, Лисянського району,Черкаської області | | 22839,3 | 20555,37 | 2283,93 |  |
| **3.** | Заміна башні Рожновського (територія ЦРЛ) | | 300,0 | 270,0 | 30,0 |  |
| **4.** | Реконструкція очисних споруд | | 14000,0 | 12600,0 | 1400,0 |  |
| **5.** | Реконструкція КНС №1, №2 ЦРЛ | | 9000,0 | 8100,0 | 900,0 |  |
| **6.** | Гідродинамічне очищення самоплинного колектора | | 750,0 | 675,0 | 75,0 |  |
| **7.** | Будівництво резервного електрозабезпечення.  Стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу | | 19,0 |  | 19,0 |  |
| **8.** | Придбання техніки та обладнання:  -асенізаційний автомобіль -1од.  -екскаватор- 1од.  -насос- 10 шт. | | 2450,0 | 1225,0 | 612,0 | 613,0 |
| **9.** | Будівництво лінії електропостачання від ТП 10/0,4 кВ до насосної станції КП «Водоканал» - ( Нестандартне приєднання з проектуванням лінійної частини приєднання до електричних мереж системи розподілу Черкаська обл., Лисянський р-н., с.Дашуківка, вул. Залізнична - КП «Водоканал») | | 480,0 | - | 480,0 |  |
| **10.** | Нестандартне приєднання з проектуванням лінійної частини приєднання до електричних мереж системи розподілу Черкаська обл., Лисянський р-н., с. Дашуківка, вул. Залізнична- житлових будинків | | 800,0 |  | 800,0 |  |
| **5. Соціальний захист населення** | | | | | | |
| **1** | Підвезення особи яка потребує регулярного систематичного підвезення (після оперативний стан) для отримання послуг з гемодіалізу (невчасне підвезення створює загрозу для життя). | | 50,0 |  | 50,0 |  |
| **2** | Поховання померлих одиноких громадян | | 30,0 |  | 30,0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **6. Благоустрій, транспорт, зв’язок ,інфраструктура** | | | | | | |
| **1** | Придбання енергозберігаючих ламп, ліхтарів та інших матеріалів для вуличного освітлення; | | 200,0 |  | 190,0 | 10,0 |
| **2** | Проведення реконструкції вуличного освітлення в населених пунктах громади | | 100,0 |  | 100,0 |  |
| **3** | Відновлення освітлення, ремонт огорожі та ігрових елементів на дитячому майданчику в смт Лисянка та встановлення відео спостереження для безпеки | | 100,0 |  | 100,0 |  |
| **4.** | Придбання та встановлення паркових лавок на території громади | | 30,0 |  | 30,0 |  |
| **7. Система управління твердими побутовими відходами ( ТПВ)** | | | | | | |
| **1** | Придбання пресу для макулатури, плівки, ПЕТ пляшки і пластику | | 120,0 |  | 120,0 |  |
| **2** | Придбання навісного навантажувача на трактор | | 100,0 |  | 100,0 |  |
| **3** | Підгортання сміття розпорошеного в межах сміттєзвалища смт Лисянка та прилеглій території | | 260,0 |  | 260,0 |  |
| **4.** | Обвалування та часткове захоронення твердих побутових відходів з пересипанням грунтом | | 30,0 |  | 30,0 |  |
| **5** | Ремонт під’їздної дороги до сміттєзвалища смт Лисянка | | 20,0 |  | 20,0 |  |
| **6.** | Встановлення відео спостереження на території Лисянської територіальної громади: у місцях загального користування та у місцях найбільшого незаконного викиду сміття (несанкціоновані сміттєзвалища) | | 150,0 |  | 150,0 |  |
| **8.Формування інформаційного середовища** | | | | | | |
| **1** | Фінансування газети «Понад Тікичем» на висвітлення діяльності селищної ради, галузей освіти, культури, медицини, комунальних підприємств, що діють на території громади. | | 60,0 |  | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **9.Збереження архівних фондів** | | | | |
| 1. | Проведення поточного ремонту в Архіві постійного зберігання документів Національного фонду України за адресою: смт Лисянка, вул. Незалежності,29. | | 50,0 |  | 50,0 |  |
|  |  |  | 67707,924 | 52963,514 | 14121,41 | 623,0 |

**6. Перелік програм, які будуть діяти в рамках Програми соціального та економічного розвитку Лисянської селищної громади**

**на 2021 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва програми  (ким та коли затверджена) | | Термін дії програми | Відповідальні за забезпечення реалізації програми | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | |
| **1.Соціальний захист** | | | | | |
| 1 | Програма поховання померлих одиноких громадян на 2020-2022 роки (Рішення Лисянської селищної ради № 68-1/VІІ від 17.07.2020). | | 2020-2022 | Виконавчий комітет Лисянської селищної ради | |
| **2.Охорона здоров’я** | | | | | |
| 1 | Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Лисянській об’єднаній територіальній громаді та підтримки комунального некомерційного підприємства «Лисянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Лисянської селищної ради на 2021 рік (рішення Лисянської селищної ради № 3-18/VIII від 24.12.2020). | | 2021 | КНП «Лисянський центр первинної медико-санітарної допомоги» | |
| 2 | Програма підтримки комунального некомерційного підприємства «Лисянська територіальна лікарня» Лисянської селищної ради на 2021 рік (рішення Лисянської селищної ради № 3-20/VIII від 24.12.2020). | | 2021 | Комунальне некомерційне підприємство «Лисянська територіальна лікарня» Звенигородського району Черкаської області | |
| **3. Цивільний захист населення** | | | | | |
| 1. | Цільова програма «Призовна дільниця, мобілізаційна підготовка та територіальна оборона» на 2019-2023 роки  (рішення Лисянської селищної ради № 49-10/VII від 25.02.2019). | 2019-2023 | | | підрозділи територіальної оборони та Лисянський районний військовий комісаріат |
| 2. | Селищна програма цивільного захисту  населення і територій від надзвичайних ситуацій,  запобігання їх виникненню та реагуванню,  забезпечення техногенної та пожежної  безпеки на 2020 – 2021 роки (рішення Лисянської селищної ради № 63- 13/VІІ від 04.03.2020). | 2020-2021 | | | Виконавчий комітет Лисянської селищної ради, Лисянський РС та ДПРП-3 Управління ДСНС України у Черкаській області |
| **4. Освіта** | | | | | |
| 1 | Програма «Шкільний автобус» на 2019- 2021 роки (рішення Лисянської селищної ради № 61-9/VII від 24.12.2019). | | 2019-2021 | Відділ освіти Лисянської селищної ради | |
| **5. Збереження архівних фондів** | | | | | |
| 1 | Програма «Збереження архівних фондів та документів тимчасового зберігання Лисянського району на 2019-2021 роки» (рішення Лисянської селищної ради № 47-18/VІІ від 04.01.2019). | | 2019-2021 | Виконавчий комітет Лисянської селищної ради | |

Таблиця 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**7. Перелік інфраструктурних проектів (об’єктів) Лисянської селищної громади,**

**що планується ввести в експлуатацію у 2021-2022 роках**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування об’єкта,**  **вид робіт** | **Опис** | **Місце знаходження** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовна загальна кошторисна вартість,**  **млн.грн.** | **Орієнтовна дата**  **введення в експлуатацію** | **Очікувані результати** |
|  | Водозабірна свердловина в с. Хижинці, Лисянського району (нове будівництво) | Будівництво свердловини, із якої водою буде забезпечено населення села Хижинці | c. Хижинці,  вул. Юрія Лавріненка | Державний бюджет, місцевий бюджет | 0,500 | 2021-2022 | Проектом будівництва водозабірної свердловини передбачено:  Водозабірна свердловина глибиною 100 метрів.  Встановлення насосної станції з колодязем, дренажем, гідро бар’єром та огорожею. |
|  | Реконструкція мереж водопостачання  смт Лисянка, Лисянського району Черкаської області | Проект «Реконструкція мереж водопостачання  смт Лисянка, Лисянського району Черкаської області» спрямований на реконструкцію мережі водопостачання між населеними пунктами  с. Дашуківка - смт Лисянка, яка була прокладена в 1972 році. | смт Лисянка | Державний бюджет, місцевй бюджет | 22,9  Експертний звіт №3-180702/А від 20.08.  2018 року, СС 2 | 2021-2022 | Після впровадження даного проекту передбачається отримати наступні результати:  1.Зменшення втрат води в водогоні при транспортуванні, зменшення використання електроенергії, покращення якості води.  2. Продовжити на практиці процес відновлення об’єктів житлово-комунального господарства селища та залучено з додаткових джерел фінансування проектів розвитку Лисянського району.  3. Доступність обслуговування водогону.  4. Підтримати політику регіонального розвитку в Україні щодо підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів.  5.Провести підсумкове громадське обговорення результатів проекту через офіційний веб-сайт Лисянської селищної ради та ЗМІ. |
|  | Капітальний ремонт даху дитячої установи «Малятко» по вул. Б.Хмельницького, 3 в  смт Лисянка, Черкаської області | Проектом передбачено виконати демонтаж існуючої конструкції плоскої покрівлі із рулонних матеріалів та влаштування скатної конструкції покрівлі із покриттям метало черепицею | смт Лисянка ,  вул. Б.Хмельницького, 3 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 0,960  Експертний звіт № 24-0267-18 від 25.06.  2018 року, СС 2 | 2021-2022 | Можливість забезпечити енергозбереження |
|  | Капітальний ремонт будівлі дитячої установи "Малятко" ( зовнішнього утеплення стін - впровадження енергозберігаючих технологій)по вул.Б.Хмельницького ,3 в смт Лисянка Черкаської області | Капітальний ремонт будівлі | смт Лисянка ,  вул. Б.Хмельницького, 3 | Державний бюджет, місцеві бюджети | 950,064    2018 року, СС 2 | 2020 | Можливість забезпечити енергозбереження |
|  | «Реконструкція котельні комунального опорного закладу «Лисянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 - гімназія – дошкільний навчальний заклад» Лисянської районної ради Черкаської області» з встановленням твердопаливних котлів та заміною теплотраси по вул. Гетьманський шлях, 13 в смт Лисянка, Лисянського р-ну Черкаської області».Коригування | Реконструкція котельні дасть змогу підвищить ефективність використання палива, що не тільки відповідає загальнодержавному вектору енергозбереження, а й зменшить навантаження на місцеві бюджети. | смт Лисянка, Гетьманський шлях, 13 | Державний бюджет, місцеві бюджети | 2,506  Експертний звіт №0004-19/ПРОЕКСП від 10.01.  2019 року, СС 1 | 2021-2022 | Підвищити ефективність використання місцевих енергоносіїв; Зменшити навантаження на місцеві бюджети щодо утримання учбового закладу, а зекономлені кошти направити на всебічний духовний і фізичний розвиток учнів; Зберегти навчальний заклад, як осередок розвитку майбутнього громади; Впровадження енергозберігаючих технологій , як позитивний приклад для учнівської молоді впровадження державницької політики в сфері енергетичної незалежності. Попит на альтернативні види палива дасть поштовх для розвитку підприємницької діяльності з виготовлення палет і створенню нових робочих місць. |
|  | Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ( літ.«Б» ) комунального опорного закладу «Лисянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 - гімназія - дошкільний навчальний заклад» Лисянської селищної ради Черкаської області» по вул. Гетьманський шлях, 13 в смт. Лисянка Черкаської області | Проектом передбачено виконати демонтаж існуючої конструкції шиферної покрівлі та влаштування скатної конструкції покрівлі із покриттям метало- черепицею. | смт Лисянка, Гетьманський шлях, 13 | Державний бюджет, місцеві бюджети | 1,468  Експертний звіт № 24-0080-20 від 28.02.  2020 року, СС 1 | 2021-2022 | Покращення естетичного вигляду будівлі, скорочення обсягів енергоспоживання.  Зменшити навантаження на місцеві бюджети щодо утримання учбового закладу; Зберегти навчальний заклад , як осередок розвитку майбутнього громади. |
|  | Реконструкція даху Лисянської загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів №2 корпус-1, корпус-2, переходу, прибудови, ганку по вул. Небесної Сотні, 10 в смт Лисянка Лисянського р-ну Черкаської області | Проектом передбачено виконати демонтаж існуючої конструкції шиферної покрівлі та влаштування скатної конструкції покрівлі із покриттям метало- черепицею. | смт Лисянка, вул. Небесної Сотні, 10 | Державний бюджет, місцеві бюджети | 1,92 | 2021-2022 | Покращення естетичного вигляду будівлі, скорочення обсягів енергоспоживання.  Зменшити навантаження на місцеві бюджети щодо утримання учбового закладу; Зберегти навчальний заклад , як осередок розвитку майбутнього громади. |
|  | Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків й утепленню фасадів Лисянської загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів №2 корпус-1, корпус-2, переходу, прибудови, ганку по  вул. Небесної Сотні, 10 в смт Лисянка Лисянського р-ну Черкаської області | Проектом передбачено демонтаж старих деревяних конструкцій вікон і дверей та встановлення металопластикових дверних та віконних конструкцій для забезпечення енергозбереження приміщення | смт Лисянка , вул. Небесної Сотні, 10 | Державний бюджет, місцеві бюджети | 1,45 | 2021-2022 | Зменшення енергетичної залежності, скорочення обсягів енергоспоживання за рахунок місцевого бюджету, економія коштів місцевого бюджету  Встановлення металопластикових вікон покращить естетичний вигляд будівлі, забезпечить теплоізоляцію, що зменшить споживання палива. |
|  | Капітальний ремонт приміщення їдальні комунального закладу «Лисянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2» Лисянської селищної ради Черкаської області по вул. Небесної Сотні, 10 в смт. Лисянка Черкаської області | Проектом передбачено проведення ремонтних робіт в кухні та їдальні, облаштування підвісних стель, проведення внутрішніх опоряджувальних робіт, штукатурка стін, улаштування покриття з керамічної плитки. | смт Лисянка, вул. Небесної Сотні,10 | Державний бюджет, місцеві бюджети | 0,722  Експертний звіт № 24-0078-20 від 28.02.  2020 року, СС 1 | 2021-2022 | Зменшити навантаження на місцеві бюджети щодо утримання учбового закладу, а зекономлені кошти направити на всебічний духовний і фізичний розвиток учнів; Зберегти навчальний заклад , як осередок розвитку майбутнього громади; створення комфортних умов для харчування учнів в їдальні та покращення умов праці на кухні. |
|  | Капітальний ремонт ділянки тротуару по вул.Небесної Сотні в смт.Лисянка Лисянського району Черкаської області | безпека руху пішоходів в населеному пункті | смт Лисянка | Державний бюджет | 0,928374  Експертний звіт № 24-0044 -20 від 23.02.  2018 року, СС 1 | 2021-2022 | безпечний рух жителів села понад дорогою міжміського значення, що проходить через село, забезпечення безпеки руху пішоходів згідно правил благоустрою населеного пункту, зменшення кількості аварійних ситуацій на дорозі міжміського значення |
|  | Капітальний ремонт ділянки тротуару по вул.Гетьманський шлях в смт.Лисянка Лисянського району Черкаської області | безпека руху пішоходів в населеному пункті | смт Лисянка | Державний бюджет | 0,939858  Експертний звіт № 24-0045 -20 від 23.02.  2018 року, СС 1 | 2021-2022 | безпечний рух жителів селища понад дорогою міжміського значення, що проходить через селище, забезпечення безпеки руху пішоходів згідно правил благоустрою населеного пункту, зменшення кількості аварійних ситуацій на дорозі міжміського значення |
|  | Капітальний ремонт ділянки тротуару по вул.Бужанська в смт.Лисянка Лисянського району Черкаської області | безпека руху пішоходів в населеному пункті | смт Лисянка | Державний бюджет | 0,852300  Експертний звіт № 24-0093 -20 від 30.03.  2018 року, СС 1 | 2021-2022 | безпечний рух жителів селища понад дорогою міжміського значення, що проходить через селище, забезпечення безпеки руху пішоходів згідно правил благоустрою населеного пункту, зменшення кількості аварійних ситуацій на дорозі міжміського значення |
|  | Капітальний ремонт ділянки тротуару ( від магазину "Ягідка " до СТОВ "Поділ" ) по вул.Гетьманський шлях в смт.Лисянка Лисянського району Черкаської області | безпека руху пішоходів в населеному пункті | смт Лисянка | Державний бюджет | 0,701406  Експертний звіт № 24-0094 -20 від 30.03.  2018 року, СС 1 | 2021-2022 | безпечний рух жителів селища понад дорогою міжміського значення, що проходить через селище, забезпечення безпеки руху пішоходів згідно правил благоустрою населеного пункту, зменшення кількості аварійних ситуацій на дорозі міжміського значення |
|  | Капітальний ремонт вулиці Гоголя в смт Лисянка Черкаської області | безпека руху пішоходів в населеному пункті | смт Лисянка | Державний бюджет | 1,440  Експертний звіт № 24-1144 -20 від 03.12.  2018 року, СС 1 | 2021-2022 | безпечний рух жителів селища понад дорогою міжміського значення, що проходить через селище, забезпечення безпеки руху пішоходів згідно правил благоустрою населеного пункту, зменшення кількості аварійних ситуацій на дорозі міжміського значення |
|  | Капітальний ремонт частини вулиці Ударна (в межах існуючої дороги) в смт Лисянка Черкаської області | безпека руху пішоходів в населеному пункті | смт Лисянка | Державний бюджет | 0,952632  Експертний звіт № 24-0078-20 від 17.03.  2018 року, СС 1 | 2021-2022 | безпечний рух жителів селища понад дорогою міжміського значення, що проходить через селище, забезпечення безпеки руху пішоходів згідно правил благоустрою населеного пункту, зменшення кількості аварійних ситуацій на дорозі міжміського значення |
|  | Капітальний ремонт частини вулиці Незалежності в смт Лисянка Черкаської області | безпека руху пішоходів в населеному пункті | смт Лисянка | Державний бюджет | 0,530  Експертний звіт  №24-0778-18/КД від 23.08.2018 | 2021-2022 | безпечний рух жителів селища понад дорогою міжміського значення, що проходить через селище, забезпечення безпеки руху пішоходів згідно правил благоустрою населеного пункту, зменшення кількості аварійних ситуацій на дорозі міжміського значення |
|  | Капітальний ремонт вулиці Вокзальна в смт Лисянка Черкаської області | безпека руху пішоходів в населеному пункті | смт Лисянка | Державний бюджет | 0,578074  Експертний звіт №24-1143-18/КД від 03.12.2018 | 2021-2022 | безпечний рух жителів селища понад дорогою міжміського значення, що проходить через селище, забезпечення безпеки руху пішоходів згідно правил благоустрою населеного пункту, зменшення кількості аварійних ситуацій на дорозі міжміського значення |
|  | Капітальний ремонт частини вулиці Громова (в межах існуючої дороги) в смт Лисянка Черкаської області | безпека руху пішоходів в населеному пункті | смт Лисянка | Державний бюджет | 0,904038  Експертний звіт № 24-0079-20 від 16.03.  2018 року, СС 1 | 2021-2022 | безпечний рух жителів селища понад дорогою міжміського значення, що проходить через селище, забезпечення безпеки руху пішоходів згідно правил благоустрою населеного пункту, зменшення кількості аварійних ситуацій на дорозі міжміського значення |
|  | Капітальний ремонт частини вулиці Олега Стукала в смт Лисянка Черкаської області | безпека руху пішоходів в населеному пункті | смт Лисянка | Державний бюджет | 0,869640  Експертний звіт  №24-1131-18/КД від 27.11.2018 | 2021-2022 | безпечний рух жителів селища понад дорогою міжміського значення, що проходить через селище, забезпечення безпеки руху пішоходів згідно правил благоустрою населеного пункту, зменшення кількості аварійних ситуацій на дорозі міжміського значення |
|  | Капітальний ремонт вулиці 400 - річчя Лисянки( в межах існуючої дороги ) в смт.Лисянка Черкаської області | безпека руху пішоходів в населеному пункті | смт Лисянка | Державний бюджет | 0,376212  Експертний звіт  №24-1132-18/КД від 27.11.2018 | 2021-2022 | безпечний рух жителів селища понад дорогою міжміського значення, що проходить через селище, забезпечення безпеки руху пішоходів згідно правил благоустрою населеного пункту, зменшення кількості аварійних ситуацій на дорозі міжміського значення |
|  | Капітальний ремонт благоустрою території багатоповерхових будинків по вул. Незалежності ,35 та вул .Київська ,1-вул. Київська ,5 в смт Лисянка Черкаської області(коригування) | благоустрій території багатоповерхових будинків | смт Лисянка | Державний бюджет | 0,649075  Експертний звіт  №24-0265-18/КД від 10.05.2018 | 2021-2022 | комфортні умови та благоустрій території для мешканців багатоповерхових будинків |
|  | Капітальний ремонт (заміна вікон) Лисянської центральної районної лікарні  по вул. М. Грушевського, 51, в смт Лисянка, Черкаської області | Капітальний ремонт (заміна вікон) Лисянської центральної районної лікарні. Заміна вікон буде проведена в лікувальних корпусах та поліклініці. Буде замінено до 400 вікон. | вул. М. Грушевського, 51, смт Лисянка, Черкаської області | Державний бюджет,  місцевий бюджет | 3,0 | 2021-2022. | Проектом передбачено заміна вікон в кількості 400 шт. з ремонтом відкосів. Це дасть змогу зекономити теплову енергію та економію бюджетних коштів. |
|  | Капітальний ремонт (заміна каналізаційних стояків) Лисянської центральної районної лікарні  по вул. М. Грушевського, 51, в смт Лисянка, Черкаської області | Капітальний ремонт (заміна каналізаційних стояків) Лисянської територіальної лікарні. Заміна стояків буде проведена в стаціонарному корпусі, які експлуатуються уже 30 років, багато з них тріснуті, забиті, що призводить до протікання. | вул. М. Грушевського, 51, смт Лисянка, Черкаської області | Державний бюджет,  місцевий бюджет | 0,5 | 2021-2022 | Проектом передбачено заміна 20 вертикальних каналізаційних стояків, що дасть змогу нормального функціонування каналізаційної системи стаціонарного корпусу. |
|  | “Капітальний ремонт системи опалення КЗ “Лисянський районний будинок культури” з встановленням 2-х твердопаливних котлів (Колві 100А) в смт. Лисянка, вул.Гетьманський шлях,1,Лисянського району, Черкаської області” | Ремонт котельні дасть змогу підвищить ефективність використання палива, що не тільки відповідає загальнодержавному вектору енергозбереження, а й зменшить навантаження на місцеві бюджети. | смт Лисянка, Гетьманський шлях, 1 | Державний бюджет,  місцевий бюджет | 1.235  ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ від 31 жовтня 2019 року № 31/10-19-1к. | 2021-2022 | Проектом передбачено встановлення 2-х твердопаливних котлів (Колві 100А), що дасть змогу підвищити ефективність використання палива, та відповідає загальнодержавному вектору енергозбереження. |
|  | Капітальний ремонтдаху ФАПу комунального некомерційного підприємства „Лисянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Лисянської районної ради по вул. Шевченка в с.Орли Лисянського району Черкаської області | Проектом передбачено виконати демонтаж існуючої конструкції шиферної покрівлі та влаштування скатної конструкції покрівлі із покриттям метало- черепицею. | С.Орли, вул..Шевченка | Державний бюджет,  місцевий бюджет | 0,97056 | 2021-2022 | Покращення естетичного стану будівлі, енергозбереження |
|  | Капітальний ремонт зовнішньої теплотраси до будинку творчості Лисянської селищної ради | Ремонт зовнішньої теплотраси | Смт.Лисянка, пл..Миру | Державний бюджет,  місцевий бюджет | 118,380 | 2021-2022 | Заходи енергозбереження |
|  | Капітальний ремонт системи опалення стаціонарного відділення для постійного проживання терцентру в селі Хижинці Лисянського району Черкаської області | Передбачено капітальний ремонт системи опалення | С.Хижинці | Державний бюджет,  місцевий бюджет | 134,562 | 2021-2022 | Заходи енергозбереження |
|  | Капітальний ремонт даху дитячої установи "Веселка"по вул.Небесної Сотні , 12 в смт Лисянка Черкаської області | Передбачено капітальний ремонт даху дитячої установи | Смт.Лисянка, вул..Небесної Сотні,12 | Державний бюджет,  місцевий бюджет | 1496,50200  СС-2  2018 рік | 2021-2022 | Заходи енергозбереження, покращення естетичного вигляду |
|  | Капітальний ремонт будівлі дитячої установи "Веселка" ( зовнішнього утеплення стін - впровадження енергозберігаючих технологій ) по вул.Небесної Сотні ,12 в смт Лисянка Черкаської області | Капітальний ремонт будівлі дитячої установи | Смт.Лисянка, вул..Небесної Сотні,12 | Державний бюджет,  місцевий бюджет | 1499,994  СС-2  2018 рік | 2021-2022 | Заходи енергозбереження, покращення естетичного вигляду |
|  | Поточний ремонт адміністративної будівлі Лисянської селищної ради ( коридор) в смт Лисянка по пл.Миру,30 Черкаської області | Передбачено проведення поточного ремонту адмінбудівлі | пл. Миру, 30  смт Лисянка  Черкаської області | Державний бюджет,  місцевий бюджет | 155,076  2019 рік | 2021-2022 | Заходи енергозбереження, покращення естетичного вигляду |
|  | Поточний ремонт адміністративної будівлі Лисянської селищної ради ( туалет І - го поверху ) в смт Лисянка по пл.Миру,30 Черкаської області( Варіант №1 ) | Передбачено проведення поточного ремонту адмінбудівлі | пл. Миру, 30  смт Лисянка  Черкаської області | Державний бюджет,  місцевий бюджет | 92,994  2020 рік | 2021-2022 | Заходи енергозбереження, покращення естетичного вигляду |
|  | Поточний ремонт адміністративної будівлі Лисянської селищної ради ( туалет І - го поверху ) в смт Лисянка по пл.Миру,30 Черкаської області ( Варіант №2 ) | Передбачено проведення поточного ремонту адмінбудівлі | пл. Миру, 30  смт Лисянка  Черкаської області | Державний бюджет,  місцевий бюджет | 104,040  2020 рік | 2021-2022 | Заходи енергозбереження, покращення естетичного вигляду |
|  | Поточний ремонт адміністративної будівлі Лисянської селищної ради ( туалет І - го поверху ) в смт Лисянка по пл.Миру,30 Черкаської області ( Варіант №3 ) | Передбачено проведення поточного ремонту адмінбудівлі | пл. Миру, 30  смт Лисянка  Черкаської області | Державний бюджет,  місцевий бюджет | 130,938  2020 рік | 2021-2022 | Заходи енергозбереження, покращення естетичного вигляду |
|  | Улаштування площадок , для розміщення контейнерів твердих побутових відходів ( Варіант №1 - Плитка Старе Місто ) | Передбачається облаштування площадок для контйнерів відходів | смт Лисянка | Державний бюджет,  місцевий бюджет | 32,578  2019 рік | 2022 | Вирішення питання щодо вивезення твердих побутових відходів |
|  | Улаштування площадок , для розміщення контейнерів твердих побутових відходів ( Варіант №2 - Дорожні плити ) | Передбачається облаштування площадок для контйнерів відходів -ТПВ | смт Лисянка | Державний бюджет,  місцевий бюджет | 32,592  2019 рік | 2022 | Вирішення питання щодо вивезення твердих побутових відходів |
|  | Улаштування площадок , для розміщення контейнерів твердих побутових відходів ( Варіант №2- монолітний бетон 150 мм ) | Передбачається облаштування площадок для контйнерів відходів -ТПВ |  | Державний бюджет,  місцевий бюджет | 32,382  2019 рік | 2022 | Вирішення питання щодо вивезення твердих побутових відходів |

**8. Фінансове забезпечення реалізації програми**

Фінансування заходів Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів у межах бюджетних призначень на відповідний рік, передбачених на виконання заходів Програми, та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів, спрямованих на виконання Програми, передбачається у місцевому бюджеті за відповідними програмами у межах наявного фінансового ресурсу.

**9. Моніторинг та оцінка результативності реалізації програми**

Сесія Лисянської селищної ради визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків програми і наявності фінансових та інших ресурсів.

Основні показники та окремі заходи програми можуть коригуватися з урахуванням соціально-економічної ситуації в громаді та суспільстві з відповідним погодженням сесією селищної ради.

Моніторинг виконання Програми закріплено за виконавчим комітетом Лисянської селищної ради.

Звіти щодо виконання Програми та внесення змін щодо їх реалізації будуть заслуховуватися на сесіях, а також на сходах населених пунктів громади.